Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Ignacio Gonzalez, Claudio Cornejo |
| --- | --- |
| Rut |  |
| Carrera | ingeniería en Informática |
| Sede | alameda |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Cotiza+ |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software, gestión de datos, gestión de proyectos informáticos, aseguramiento de calidad e integración de sistemas |
| Competencias | Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Actualmente, una empresa del rubro del vidrio y aluminio administra una parte importante de su información comercial mediante cotizaciones almacenadas individualmente en archivos PDF dentro de Google Drive. Si bien estos documentos contienen información relevante como clientes, fechas, productos, montos y números de cotización, los datos permanecen contenidos en documentos no estructurados, dificultando su búsqueda, análisis y utilización para la toma de decisiones. Esta problemática genera dependencia de procesos manuales para revisar cotizaciones históricas, identificar información comercial y obtener métricas relacionadas con clientes, montos o períodos determinados. Esto puede implicar mayor tiempo administrativo, posibilidad de errores y dificultad para aprovechar la información acumulada por la organización. Cotiza+ busca resolver esta problemática mediante la automatización de la extracción, normalización y almacenamiento de los datos contenidos en las cotizaciones. La información será transformada en datos estructurados y posteriormente disponibilizada mediante un panel web. El proyecto resulta relevante para el ámbito de la Ingeniería en Informática porque aplica desarrollo de software, integración de sistemas, automatización de procesos y gestión de datos para resolver una necesidad organizacional real. Su implementación permitiría mejorar la disponibilidad de la información y apoyar la toma de decisiones comerciales. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Cotiza+ consiste en el desarrollo de una solución de software destinada a automatizar la extracción y análisis de cotizaciones comerciales almacenadas en formato PDF. El sistema detectará nuevas cotizaciones almacenadas en Google Drive, procesará automáticamente los documentos y extraerá información relevante, tales como número de cotización, cliente, fecha, montos e ítems asociados. Posteriormente, los datos serán normalizados y almacenados en una base de datos relacional. La información podrá ser consultada mediante una aplicación web protegida mediante autenticación, desde la cual los usuarios podrán visualizar las cotizaciones, realizar búsquedas y filtros y acceder a métricas comerciales. Para la extracción se priorizarán reglas determinísticas y se recurrirá a inteligencia artificial como mecanismo complementario cuando las reglas definidas no permitan identificar adecuadamente la información. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Cotiza+ se relaciona directamente con las competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática, debido a que requiere integrar distintas áreas de la disciplina para desarrollar una solución tecnológica completa. La competencia asociada al desarrollo de soluciones de software será aplicada mediante la construcción de los componentes necesarios para automatizar el procesamiento de documentos, desarrollar una API REST y disponer de una aplicación web para consultar la información. La competencia relacionada con modelos de datos será utilizada para diseñar e implementar una base de datos relacional capaz de almacenar de manera estructurada clientes, cotizaciones, productos, montos y demás información extraída. La gestión de proyectos informáticos será aplicada durante la planificación, distribución, seguimiento y control de las actividades necesarias para desarrollar el producto durante el semestre. Finalmente, las competencias vinculadas con pruebas y calidad permitirán validar los distintos componentes de Cotiza+, verificando el funcionamiento de la extracción, almacenamiento, API, autenticación y visualización de la información. |
| Relación con los intereses profesionales | El Proyecto APT se relaciona directamente con nuestros intereses profesionales asociados al desarrollo de soluciones de software capaces de resolver problemáticas reales de las organizaciones. Cotiza+ permite aplicar conocimientos relacionados con desarrollo Full Stack, arquitectura de software, automatización, bases de datos, integración de servicios e inteligencia artificial dentro de una solución completa. Además, existe interés en desarrollar productos tecnológicos que no se limiten a un ejercicio académico, sino que puedan evolucionar posteriormente hacia soluciones comercializables. Cotiza+ podría adaptarse en el futuro a otras organizaciones que mantengan grandes cantidades de información contenida en documentos y necesiten estructurarla y analizarla. El desarrollo del proyecto permitirá fortalecer competencias técnicas y de gestión relevantes para el desempeño profesional en Ingeniería en Informática. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El desarrollo de Cotiza+ se considera factible dentro del periodo académico debido a que el proyecto se ha definido mediante un Producto Mínimo Viable que limita el alcance a las funcionalidades esenciales necesarias para solucionar la problemática identificada. El desarrollo se realizará progresivamente durante el semestre, distribuyendo las actividades entre septiembre y diciembre. Se comenzará con la definición técnica y el procesamiento de documentos; posteriormente se desarrollarán la persistencia de información y la API; luego la aplicación web y la seguridad; y finalmente se realizarán integración, pruebas, correcciones, documentación y presentación. Los principales recursos necesarios corresponden a computadores con acceso a Internet, repositorio de código, entorno de desarrollo, Google Drive, motor de base de datos, servicios de despliegue y herramientas de programación, recursos que se encuentran disponibles o pueden utilizarse mediante alternativas gratuitas o académicas. Como factores facilitadores se consideran los conocimientos técnicos de los integrantes, la disponibilidad de tecnologías ampliamente documentadas y la posibilidad de trabajar con un alcance incremental. Entre los posibles obstaculizadores se encuentra la variabilidad en el formato de las cotizaciones PDF, errores durante la extracción automática, problemas de integración con servicios externos y restricciones de tiempo. Para reducir estos riesgos se utilizarán reglas de extracción, validaciones, pruebas automatizadas, procesamiento mediante inteligencia artificial como mecanismo complementario y priorización de las funcionalidades correspondientes al Producto Mínimo Viable. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una solución de software que automatice la extracción, almacenamiento y análisis de información contenida en cotizaciones comerciales en formato PDF, permitiendo centralizar los datos y facilitar su consulta mediante una aplicación web. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Implementar un proceso automatizado para detectar y procesar cotizaciones almacenadas en Google Drive. Desarrollar un mecanismo de extracción que identifique los principales datos contenidos en las cotizaciones comerciales. Diseñar e implementar un modelo de datos relacional que permita almacenar y consultar estructuradamente la información extraída. Construir una API REST que permita administrar y consultar la información procesada. Desarrollar una aplicación web que permita visualizar cotizaciones, realizar búsquedas, aplicar filtros y consultar métricas comerciales. Implementar mecanismos de autenticación, autorización y protección de la información. Validar el funcionamiento de la solución mediante pruebas funcionales, de integración y aceptación. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El desarrollo de Cotiza+ se realizará utilizando una metodología iterativa e incremental, organizando el proyecto mediante épicas, tareas y entregas parciales durante el semestre. Inicialmente se realizará el levantamiento y refinamiento de requisitos junto con la definición de la arquitectura de la solución y del modelo de datos. Posteriormente se desarrollará el proceso de integración con Google Drive y extracción automática de información desde las cotizaciones. Una vez disponible el procesamiento de documentos, se implementarán los mecanismos de normalización y persistencia de la información, junto con una API REST que permitirá la comunicación entre los diferentes componentes de la solución. En una etapa posterior se desarrollará la aplicación web, incluyendo autenticación, visualización de cotizaciones, filtros, búsquedas y métricas. Cada incremento será sometido a pruebas funcionales y de integración. Finalmente, se realizará una etapa de estabilización, validación, documentación, despliegue y presentación de la solución. La planificación de las actividades será realizada mediante estimación de tareas y seguimiento periódico del avance, permitiendo ajustar prioridades en función de los resultados obtenidos durante cada etapa Integrante; Responsabilidades. Ignacio Gonzalez; Arquitectura, backend, integración Google Drive, procesamiento de PDF, base de datos y API. Claudio Cornejo; Frontend, diseño de interfaces, dashboard, documentación y pruebas. .

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de requisitos y arquitectura | Requisitos funcionales/no funcionales, arquitectura y modelo inicial | Evidencia la planificación y diseño técnico |
| Avance | Prototipo de extracción | Módulo capaz de procesar cotizaciones PDF y extraer campos | Demuestra la viabilidad de la automatización |
| Avance | Modelo de base de datos | Modelo relacional implementado con entidades y relaciones | Evidencia la estructuración de la información |
| Avance | API REST | Endpoints implementados y documentación de pruebas | Demuestra la integración y acceso a los datos |
| Final | Aplicación web Cotiza+ | Dashboard funcional con autenticación, búsquedas, filtros y métricas | Demuestra el funcionamiento integral del producto |
| Final | Pruebas y validación | Resultados de pruebas funcionales y de integración | Permite comprobar el cumplimiento de requisitos |
| Final | Repositorio y documentación | Código fuente, documentación técnica y manual básico | Evidencia el proceso completo de desarrollo |
| Final | Demostración funcional. | Ejecución completa PDF → extracción → BD → dashboard | Demuestra que el objetivo general fue alcanzado |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización. | Levantamiento y análisis de requerimientos | Analizar la problemática de la empresa, revisar el flujo actual de cotizaciones, identificar necesidades de los usuarios y definir requerimientos funcionales y no funcionales de Cotiza+. | Reuniones, computador, documentos de cotizaciones, Word/Google Docs, herramientas de diagramación. | S1–S2 (2 semanas) | Ignacio Gonzalez y Claudio Cornejo | Facilitador: acceso a cotizaciones reales y conocimiento del problema. Dificultad: cambios o nuevos requerimientos. Se mitigará priorizando el alcance del PMV. |
| Gestionar proyectos informáticos / Desarrollar una solución de software. | Diseño de arquitectura de la solución | Diseñar la arquitectura de Cotiza+, definiendo los componentes de extracción, backend, base de datos, API REST, aplicación web e integración con Google Drive. | Draw.io/Lucidchart, computador, documentación técnica, repositorio Git. | S2–S3 (2 semanas) | Ignacio Gonzalez y Claudio Cornejo | Una arquitectura modular facilitará el desarrollo incremental. Posibles cambios técnicos serán documentados antes de implementarse. |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo con un diseño definido y escalable en el tiempo. | Diseño e implementación del modelo de datos | Diseñar las entidades, relaciones, restricciones e índices necesarios para almacenar clientes, cotizaciones, productos, montos y demás información procesada por el sistema. | PostgreSQL, herramienta de modelado de datos, Prisma/ORM, computador. | S3–S4 (2 semanas) | Ignacio Gonzalez | Dificultad: presencia de información inconsistente entre documentos. Se aplicarán reglas de normalización y restricciones de integridad. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento. | Integración con Google Drive | Implementar el mecanismo que permita identificar nuevas cotizaciones PDF almacenadas en Google Drive y obtenerlas automáticamente para su procesamiento. | Google Drive, API de Google, backend, credenciales de prueba, Git/GitHub. | S4–S5 (2 semanas). | Ignacio Gonzalez. | Puede existir dificultad en permisos, autenticación o límites del servicio. Se realizarán pruebas de integración progresivas. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento. | Desarrollo del módulo de extracción de cotizaciones | Implementar la extracción de número de cotización, cliente, fecha, montos, productos e ítems desde los documentos PDF, utilizando reglas de extracción y recurriendo a IA cuando sea necesario. | PDFs de prueba, backend, librerías de procesamiento PDF, servicios de IA, Git/GitHub. | S5–S7 (3 semanas) | Ignacio Gonzalez | Principal dificultad: variación del formato de los PDF. Se utilizarán reglas, validaciones y un mecanismo complementario de IA. |
| Construir modelos de datos / Desarrollar una solución de software. | Normalización y almacenamiento de información | Validar, transformar y normalizar los datos obtenidos antes de almacenarlos en la base de datos, implementando mecanismos que eviten registros duplicados. | PostgreSQL, Prisma/ORM, backend, herramientas de prueba. | S6–S7 (2 semanas) | Ignacio Gonzalez | Se controlarán duplicados, campos incompletos y formatos inconsistentes antes de persistir la información. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento. | Desarrollo de API REST | Desarrollar los servicios necesarios para consultar cotizaciones, clientes, productos y métricas desde la aplicación web, conectando el backend con la base de datos. | Python/Fast API, Javascript, PostgreSQL, Postman, Git/GitHub. | S6–S8 (3 semanas) | Ignacio Gonzalez | La API se desarrollará por módulos para facilitar pruebas, mantenimiento e integración posterior. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Desarrollo de estructura base del frontend | Implementar la estructura inicial de la aplicación web, incluyendo navegación, rutas, componentes reutilizables, layout general y configuración para consumir servicios de la API. | React, TypeScript, Vite, Tailwind CSS, Visual Studio Code, Git/GitHub y navegador web. | S5–S6 (2 semanas) | Claudio Cornejo | La aplicación se organizará mediante componentes reutilizables para facilitar su mantenimiento y permitir el desarrollo progresivo de las funcionalidades. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Implementación de autenticación y control de acceso | Implementar autenticación de usuarios y mecanismos de autorización tanto en FastAPI como en la aplicación web, restringiendo el acceso a información y funcionalidades según corresponda. | Python, FastAPI, React, TypeScript, PostgreSQL, JWT/OAuth2, navegador y Postman. | S8–S10 (3 semanas) | Ignacio Gonzalez y Claudio Cornejo | Requiere coordinación entre backend y frontend. Se probarán accesos inválidos, sesiones vencidas y protección de rutas y endpoints. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Desarrollo del módulo de consulta de cotizaciones | Implementar las interfaces necesarias para listar y visualizar cotizaciones almacenadas, consultar su detalle y realizar búsquedas y filtros por cliente, año y otros criterios definidos en el PMV. | React, TypeScript, Tailwind CSS, FastAPI API REST, Fetch/Axios, navegador y Git/GitHub. | S8–S11 (4 semanas) | Claudio Cornejo | Depende de la disponibilidad de endpoints del backend. La interfaz deberá manejar estados de carga, errores y ausencia de resultados. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Desarrollo de dashboard y métricas | Implementar un dashboard que permita visualizar indicadores comerciales obtenidos desde las cotizaciones, tales como total de cotizaciones, clientes únicos, montos y métricas por períodos. | React, TypeScript, Tailwind CSS, librería de gráficos, FastAPI API REST, PostgreSQL y navegador web. | S10–S12 (3 semanas) | Claudio Cornejo | Las métricas deberán ser comprensibles y coherentes con los datos registrados. Se compararán resultados de la interfaz con consultas directas a la base de datos. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Integración completa de Cotiza+ | Integrar Google Drive, procesamiento de PDF, extracción de información, base de datos, API REST y frontend, comprobando el funcionamiento del proceso completo desde la incorporación de una cotización hasta su visualización en el dashboard. | Python, FastAPI, PostgreSQL, React, TypeScript, Google Drive API, Git/GitHub y ambiente de pruebas. | S12–S14 (3 semanas) | Ignacio Gonzalez y Claudio Cornejo | Pueden aparecer incompatibilidades entre componentes. La integración se realizará progresivamente para facilitar la detección y corrección de errores. |
| Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | Pruebas funcionales y de integración | Ejecutar casos de prueba sobre extracción de información, almacenamiento, API, autenticación, filtros, dashboard e integración general, verificando el cumplimiento de los criterios de aceptación definidos. | Pytest, Postman, Swagger/OpenAPI, navegador, PDFs de prueba, Git/GitHub y casos de prueba. | S14–S15 (2 semanas) | Ignacio Gonzalez y Claudio Cornejo | Se priorizará la corrección de errores que impidan cumplir los criterios de aceptación del PMV antes de incorporar mejoras adicionales. |
| Realizar pruebas de certificación / Desarrollar una solución de software. | Corrección, optimización y estabilización | Corregir los defectos detectados durante las pruebas, optimizar consultas y procesos cuando sea necesario y preparar una versión estable del sistema para su entrega. | Python, FastAPI, PostgreSQL, React, TypeScript, herramientas de depuración y Git/GitHub. | S15–S16 (2 semanas) | Ignacio Gonzalez y Claudio Cornejo | Se priorizarán fallos críticos, seguridad e integridad de datos. Mejoras no esenciales podrán quedar fuera del PMV si comprometen el plazo final. |
| Gestionar proyectos informáticos / Desarrollar una solución de software / Realizar pruebas de certificación. | Documentación y recopilación de evidencias | Preparar documentación técnica y funcional, registrar pruebas ejecutadas, capturas del sistema, diagramas, resultados obtenidos y demás evidencias requeridas para demostrar el desarrollo del Proyecto APT. | Word, PowerPoint, GitHub, documentación de API, diagramas, capturas de pantalla y resultados de pruebas. | S16–S17 (2 semanas) | Ignacio Gonzalez y Claudio Cornejo | Las evidencias deberán relacionarse directamente con los objetivos, actividades y competencias declaradas en el Proyecto APT. |
| Desarrollar una solución de software / Gestionar proyectos informáticos. | Despliegue, demostración y cierre del proyecto | Preparar el ambiente final, desplegar una versión funcional de Cotiza+, realizar la validación final del flujo completo y preparar la presentación y demostración del producto desarrollado. | Plataforma de despliegue, PostgreSQL, FastAPI, React, navegador, PowerPoint, repositorio GitHub y documentación final. | S17–S18 (2 semanas) | Ignacio Gonzalez y Claudio Cornejo | Se deberá mantener una versión estable para la presentación. Los cambios de último momento se limitarán a correcciones necesarias para la entrega. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

Se inserto una hoja de cálculo de Excel (hacer click en la hoja para ver lo restante)

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.