DUOC UC

Escuela de Informática y Telecomunicaciones · Ingeniería en Informática

DEFINICIÓN DEL PROYECTO APT

Cotiza+: Sistema de Automatización y Análisis de Cotizaciones Comerciales en PDF

Asignatura: Capstone (PTY4614) — Fase 1

Integrantes: Ignacio González · Claudio Cornejo

Docente guía: Felipe Krauss

31 de agosto de 2026

# Abstract

Cotiza+ is a software project developed in the Capstone course of the Informatics Engineering program at Duoc UC. The project addresses an operational problem present in the glass and aluminum industry: commercial quotations are stored as individual PDF files in Google Drive, which makes it difficult to search, compare, or generate consolidated metrics from that information. Cotiza+ proposes an automated pipeline that detects new PDF quotations, extracts key fields such as client, quotation number, date, amounts and items through extraction rules supported by artificial intelligence as a fallback, normalizes and stores the resulting data in a PostgreSQL database, and exposes it through a FastAPI backend and a React web dashboard protected by authentication. The Minimum Viable Product is organized around two epics: automatic ingestion and extraction, and secure query and visualization. Development is planned over an 18-week academic period divided into definition, construction, and stabilization phases, and is considered feasible given its bounded scope, the use of well-known technologies, and the parallel distribution of backend and frontend work between the two team members. The work is expected to demonstrate the integration of software development, data modeling, project management, and quality assurance competencies from the program's graduate profile.

# Resumen

Cotiza+ es un proyecto de software desarrollado en el marco de la asignatura Capstone de Ingeniería en Informática de Duoc UC. Aborda un problema operacional presente en la industria del vidrio y el aluminio: las cotizaciones comerciales se almacenan como archivos PDF individuales en Google Drive, lo que dificulta su búsqueda, comparación y el cálculo de métricas consolidadas. El proyecto propone un flujo automatizado que detecta nuevas cotizaciones, extrae campos clave (cliente, número, fecha, montos e ítems) mediante reglas de extracción con respaldo de inteligencia artificial, normaliza y almacena la información en PostgreSQL, y la expone mediante una API construida con FastAPI y un panel web en React protegido por autenticación. El Producto Mínimo Viable se organiza en dos épicas: ingesta y extracción automática, y consulta y visualización segura. El desarrollo se planifica en un período académico de 18 semanas, dividido en fases de definición, construcción y estabilización, y se considera factible por su alcance acotado, el uso de tecnologías conocidas y el trabajo paralelo entre los dos integrantes del equipo.

# 1. Descripción del Proyecto APT

Las cotizaciones comerciales de la organización se almacenan de forma individual como archivos PDF en Google Drive. Datos relevantes como el cliente, el número de cotización, la fecha, los montos y los ítems deben revisarse documento por documento, lo que dispersa la información y dificulta obtener búsquedas, comparaciones o métricas consolidadas. La revisión manual aumenta el tiempo operativo y eleva el riesgo de errores o duplicación de trabajo.

La solución responde a este problema automatizando la captura de información contenida en las cotizaciones, transformándola en una fuente de datos estructurada, centralizada y disponible para análisis. El flujo propuesto contempla cinco etapas: detectar la llegada de una nueva cotización a Google Drive, extraer sus campos clave mediante reglas de extracción con inteligencia artificial como respaldo, normalizar y validar la información controlando duplicados, almacenarla en una base de datos relacional, y exponerla a través de una API para su consulta. El valor esencial es convertir documentos hasta ahora inertes en datos consultables de forma automática, estructurada y segura, reduciendo la revisión manual y aumentando la información disponible para la toma de decisiones.

El proyecto es relevante para el campo laboral de la carrera porque aborda una necesidad real mediante automatización, gestión de datos y desarrollo de software: reduce tareas manuales de revisión y transcripción (impacto operacional), convierte documentos no estructurados en datos organizados y reutilizables (impacto informacional), e integra desarrollo full stack, gestión de datos, seguridad, automatización, pruebas e integración de servicios (impacto profesional).

# 2. Relación con las competencias del perfil de egreso

El proyecto moviliza de forma directa varias competencias centrales del perfil de egreso de Ingeniería en Informática:

- Desarrollo de software: construcción e integración de una solución full stack (backend con Python/FastAPI, frontend con React/TypeScript) y de servicios REST.

- Modelos de datos: diseño relacional, integridad, normalización y persistencia de la información extraída en PostgreSQL.

- Gestión de proyectos informáticos: planificación en fases, asignación de responsabilidades entre los integrantes, seguimiento y control del alcance mediante un Producto Mínimo Viable.

- Pruebas y calidad: validación funcional, pruebas de integración, definición de criterios de aceptación por épica y mejoras iterativas sobre el producto.

Estas cuatro áreas —desarrollo de software, gestión de datos, gestión de proyectos y aseguramiento de calidad— se despliegan de manera conjunta a lo largo de las fases del proyecto, lo que permite evidenciar el logro de las competencias del perfil de egreso involucradas en un contexto de integración de sistemas.

# 3. Relación con intereses profesionales

El proyecto conecta con tres intereses profesionales personales. El primero es la construcción de productos tecnológicos reales: el proyecto no se plantea como un ejercicio académico aislado, sino como una solución completa que aplica desarrollo full stack, arquitectura, automatización y bases de datos sobre una necesidad concreta de una organización, lo que además abre la posibilidad de reutilizar o licenciar la solución a otras empresas del rubro. El segundo interés es la automatización y la inteligencia artificial, aplicadas aquí como respaldo de un motor de reglas de extracción y no como componente central, priorizando eficiencia y confiabilidad por sobre el uso de IA por sí misma. El tercer interés es la calidad y la seguridad del software, reflejado en el diseño de un sistema mantenible, con autenticación, autorización y control de acceso, y validado mediante pruebas.

Estos tres intereses se reflejan directamente en decisiones de diseño del proyecto: la arquitectura por capas (ingesta, procesamiento, persistencia, exposición y consulta), el uso de IA solo como respaldo de las reglas de extracción, y la incorporación de autenticación y pruebas como parte del alcance mínimo viable, y no como una etapa posterior opcional.

# 4. Factibilidad del Proyecto APT

El proyecto es factible de realizarse en el marco de la asignatura por cuatro razones. Primero, el desarrollo se distribuye durante todo el semestre y concluye en la semana 18, lo que da tiempo suficiente para las etapas de definición, construcción y cierre. Segundo, el alcance se controla mediante un Producto Mínimo Viable acotado a dos épicas (ingesta y extracción automática; consulta y visualización segura), evitando la dispersión del esfuerzo en funcionalidades no esenciales. Tercero, se utilizan tecnologías conocidas, documentadas y disponibles para el equipo (Python, FastAPI, PostgreSQL, React y TypeScript). Cuarto, el trabajo de backend y frontend puede avanzar en paralelo entre los dos integrantes del equipo, lo que reduce el riesgo de cuellos de botella.

Los principales riesgos identificados y su mitigación son los siguientes:

- Variación en el formato de los PDF: se mitiga combinando reglas de extracción, validaciones y un respaldo basado en IA.

- Cambios de alcance: se prioriza el PMV y cualquier nuevo requerimiento se gestiona fuera de él si compromete la entrega final.

- Integraciones externas (Google Drive, autenticación): se prueban de forma progresiva a lo largo del desarrollo.

- Tiempo limitado: se reservan las semanas finales del cronograma exclusivamente para pruebas, correcciones y cierre.

El criterio de control transversal es que las mejoras no esenciales quedan fuera del PMV si comprometen la entrega final del proyecto.

# 5. Objetivos del Proyecto APT

## 5.1 Objetivo general

Desarrollar una solución de software que automatice la extracción, almacenamiento y análisis de la información contenida en cotizaciones comerciales en formato PDF, facilitando su consulta mediante una aplicación web.

## 5.2 Objetivos específicos

- Automatizar: detectar y procesar cotizaciones nuevas desde Google Drive.

- Extraer: identificar cliente, número, fecha, montos e ítems de cada cotización.

- Estructurar: normalizar y almacenar la información en una base de datos PostgreSQL.

- Exponer: construir una API REST con FastAPI para servir la información almacenada.

- Visualizar: desarrollar búsquedas, filtros y métricas mediante una interfaz en React.

- Proteger: implementar autenticación, autorización y control de acceso al sistema.

- Validar: comprobar el funcionamiento del sistema mediante pruebas.

Estos objetivos son claros, medibles y coherentes con la situación descrita: cada uno corresponde a una etapa concreta del flujo de datos del sistema (detección, extracción, estructuración, exposición, visualización, protección y validación), lo que permite verificar su cumplimiento al finalizar el semestre.

# 6. Metodología y distribución del trabajo

El proyecto se desarrolla bajo un enfoque iterativo e incremental, con construcción paralela de backend y frontend, organizado en cuatro etapas metodológicas: definir (requisitos, arquitectura, modelo de datos y experiencia de usuario), construir (extracción, persistencia, API y frontend), integrar (autenticación, servicios y panel) y validar (pruebas, correcciones, despliegue y cierre). Esta metodología es pertinente porque permite avanzar en incrementos verificables, adelantar la detección de riesgos de integración y ajustar el alcance sin comprometer el PMV.

La distribución de responsabilidades entre los integrantes del equipo es la siguiente:

- Ignacio González: backend con Python/FastAPI, integración con Google Drive, procesamiento de PDF, modelo de datos, API REST, y apoyo en integración y pruebas.

- Claudio Cornejo: frontend con React/TypeScript, diseño de interfaz, consultas y filtros, dashboard y métricas, y apoyo en autenticación, integración y pruebas.

# 7. Arquitectura técnica propuesta

Sobre el flujo descrito en la sección 1, el stack elegido es Python para el módulo de extracción, FastAPI para la capa de servicios REST, PostgreSQL para la persistencia, y React con TypeScript para el panel de consulta. La seguridad —autenticación, autorización y validación de datos— se trata de forma transversal a todas las capas, en lugar de agregarse como una etapa final. Como herramientas de apoyo se utilizan Git/GitHub para control de versiones, Swagger/OpenAPI y Postman para el diseño y prueba de la API, Pytest para pruebas automatizadas, y Figma junto con Tailwind CSS para el diseño de interfaz.

# 8. Plan de trabajo

El plan de trabajo se organiza en tres fases a lo largo de 18 semanas académicas, con actividades que se superponen para aprovechar el trabajo paralelo entre backend y frontend.

| Fase | Semanas | Actividades principales |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 · Definición y diseño | S1–S4 | Requerimientos, arquitectura, modelo de datos, inicio de integración con Google Drive. |
| Fase 2 · Construcción e integración | S5–S15 | Extracción PDF, normalización, API FastAPI, frontend React, autenticación, dashboard, integración y pruebas. |
| Fase 3 · Estabilización y cierre | S16–S18 | Correcciones finales, documentación y evidencias, despliegue, demo y presentación. |

Los hitos esperados por fase son los siguientes:

| Semana | Hito | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| S4 | Diseño definido | Requisitos, arquitectura, modelo de datos y estrategia de integración establecidos. |
| S8 | Backend base operativo | Google Drive, extracción, normalización y API FastAPI disponibles para integración. |
| S12 | Producto funcional | Consulta de cotizaciones, autenticación y dashboard conectados al backend. |
| S15 | PMV validado | Flujo completo integrado y sometido a pruebas funcionales y de integración. |
| S18 | Entrega final | Sistema estabilizado, documentado, desplegado y preparado para demostración. |

El alcance del plan de trabajo se organiza en dos épicas con criterios de aceptación verificables:

- Épica 001 · Ingesta y extracción automática: detectar y procesar nuevas cotizaciones, extraer correctamente número, cliente, fecha, monto e ítems, priorizar reglas propias usando IA solo cuando sea necesario, y almacenar la información sin generar duplicados.

- Épica 002 · Consulta y visualización segura: requerir autenticación para acceder al panel y a la API, mostrar el total de cotizaciones, clientes únicos y montos, permitir filtros y búsquedas por cliente y año, y proteger la información restringiendo accesos.

# 9. Evidencias esperadas

Se distinguen evidencias de avance y evidencias de resultado final, que en conjunto permiten dar cuenta del cumplimiento de los objetivos del Proyecto APT:

## Evidencias de avance

- Requisitos y arquitectura: documento de requisitos, arquitectura y modelo de datos inicial.

- Prototipo de extracción: procesamiento de PDF y obtención de campos clave.

- Modelo de datos y API: base de datos relacional y endpoints documentados.

## Evidencias finales

- Aplicación web: dashboard funcional con autenticación, filtros y métricas.

- Pruebas y validación: casos de prueba, criterios de aceptación y resultados.

- Repositorio y documentación: código, documentación técnica, evidencias y manual básico.

Cada evidencia se justifica por su correspondencia directa con un objetivo específico: el documento de requisitos y arquitectura sustenta los objetivos de automatización y estructuración; el prototipo de extracción y el modelo de datos sustentan los objetivos de extracción y estructuración; y la aplicación final, las pruebas y la documentación sustentan los objetivos de exposición, visualización, protección y validación.

# Conclusions

Working on this project's definition allowed me to apply, in a single project, most of the competencies developed throughout my studies in Informatics Engineering. On the frontend side, I was responsible for designing the React and TypeScript interface, including the search, filtering, and dashboard components that expose the data extracted from the quotations. Defining this project also required me to think beyond isolated screens: the dashboard needed to reflect the structure of the data coming from the backend, the authentication flow, and the metrics that would actually be useful for a user reviewing commercial quotations. I consider this project feasible within the timeframe of the course because its scope is deliberately limited to a Minimum Viable Product covering two well-defined epics, and because the technologies involved are already known to the team. The main challenge going forward will be keeping the frontend and backend integration synchronized as both parts of the system evolve in parallel.

# Reflection

Defining this project made me reconsider what it means to design a project that is both academically sound and practically useful. It is not the same to document a project idea as it is to make it operational, factible and bounded enough to be delivered in eighteen weeks. Structuring the project around a Minimum Viable Product forced me to prioritize the frontend features that create the most value for a user — secure access, search, and a clear dashboard — over features that, while interesting, are not essential to demonstrate the core value of the system. I also became more aware of how project management and software quality are not separate from development itself: planning realistic milestones, and building authentication and testing into the plan from the start, are part of building the solution, not an afterthought. Going forward, I want to keep this same discipline of scoping work around a validated core rather than around every feature that could technically be added.

# Referencias

FastAPI. (s.f.). FastAPI documentation. https://fastapi.tiangolo.com/

PostgreSQL Global Development Group. (s.f.). PostgreSQL documentation. https://www.postgresql.org/docs/

React. (s.f.). React documentation. https://react.dev/

Duoc UC. (2026). Pauta de autoevaluación definición Proyecto APT — Capstone PTY4614.